# 可视化小模型训练系统项目规划文档

## 一、项目背景

随着行业场景中视觉识别、文本分类、目标检测、语义分割、实体抽取等小模型训练需求不断增加，传统模型训练流程通常依赖算法工程师手工编写脚本、准备配置文件、管理数据集、启动训练任务、查看日志并导出模型。这种方式对非算法人员门槛较高，也不利于训练过程标准化、模型产物管理和后续部署复用。

本项目计划建设一套基于可视化画布拖拽的模型训练系统，用户可以通过拖拽节点的方式完成数据接入、数据处理、模型选择、训练配置、评估验证、模型导出和服务发布等流程。系统底层集成 OpenMMLab、YOLO、BERT/Transformers 等训练能力，面向图像、文本以及后续多模态任务，形成一套尽可能覆盖全流程的小模型训练与管理平台。

## 二、项目总体目标

建设一套面向行业小模型训练场景的可视化训练编排系统，通过自研画布页面和统一训练任务编排后端，将不同类型的数据、模型、训练框架、评估方式和部署产物统一纳入平台管理，实现从数据到模型、从训练到部署的端到端闭环。

系统需要支持用户以低代码或无代码方式完成常见小模型训练任务，同时保留高级配置能力，满足算法工程师对训练参数、模型结构、数据增强、训练策略和部署格式的灵活控制需求。

## 三、项目建设范围

本项目技术路线统一约束如下：前端统一采用 Vue 技术栈，后端统一采用 Flask 技术栈，集群调度与服务编排统一采用 Docker Swarm，对象存储统一采用 MinIO。后续所有模块设计、接口设计、部署方案、任务执行方案、数据集存储方案和模型产物管理方案均围绕该技术路线展开。

### 3.1 前端画布编排能力

建设类似工作流画布的拖拽式训练流程设计页面，但节点语义不以通用对话流为核心，而是围绕模型训练生命周期进行设计。前端需要支持：

- 节点拖拽、连线、删除、复制和参数配置；

- 数据节点、处理节点、模型节点、训练节点、评估节点、导出节点和部署节点；

- 节点输入输出类型校验，避免错误连接；

- 训练流程保存、加载、复制和版本管理；

- 训练任务日志、指标曲线和模型产物可视化展示；

- 支持快速训练模板和高级自定义训练流程两种使用方式。

### 3.2 数据集管理能力

系统需要支持多种训练数据接入和管理方式，包括：

- 本地上传数据集；

- 对接对象存储，例如 MinIO、OSS、S3 等；

- 支持图像分类数据集；

- 支持目标检测数据集，包括 YOLO、COCO、VOC 格式；

- 支持语义分割数据集；

- 支持文本分类、文本匹配、序列标注等 NLP 数据集；

- 支持数据集版本管理；

- 支持数据格式校验、类别统计、样本预览和数据划分。

### 3.3 模型训练能力

系统底层训练能力以插件化方式接入，不将所有框架强行合并，而是通过统一适配器进行封装。

第一阶段重点支持：

- YOLO 目标检测训练；

- OpenMMLab 图像分类、目标检测和语义分割训练；

- BERT/Transformers 文本分类训练；

- 基础模型微调；

- 单机单卡训练；

- 单机多卡训练；

- 训练日志实时回传；

- 断点续训和模型 checkpoint 管理。

后续阶段逐步支持：

- 实例分割；

- 姿态估计；

- OCR；

- 命名实体识别；

- 文本匹配；

- 句向量训练；

- LoRA/Adapter 微调；

- 模型蒸馏、剪枝、量化和压缩；

- 多模态小模型训练。

### 3.4 评估与模型管理能力

系统需要支持训练完成后的自动评估和模型管理，包括：

- 图像分类 Accuracy、Precision、Recall、F1 等指标；

- 目标检测 mAP、Precision、Recall、PR 曲线等指标；

- 语义分割 IoU、mIoU、Dice 等指标；

- 文本分类 Accuracy、Macro-F1、Micro-F1、混淆矩阵等指标；

- 训练过程 loss 曲线、学习率曲线和指标曲线；

- 模型版本管理；

- 模型产物下载；

- 模型对比；

- 最优模型自动选择；

- 训练报告自动生成。

### 3.5 模型导出与部署能力

系统需要支持模型训练完成后的导出与部署闭环，包括：

- PyTorch checkpoint 导出；

- ONNX 导出；

- TorchScript 导出；

- TensorRT/OpenVINO 等格式后续扩展；

- 模型注册到平台模型仓库；

- 一键发布推理服务；

- 支持 REST API 推理接口；

- 支持模型灰度更新和版本回滚；

- 支持推理样例测试。

## 四、总体技术架构

系统建议采用分层架构设计，主要分为前端交互层、后端编排层、训练适配器层、任务执行层、数据与产物管理层。

### 4.1 前端交互层

前端负责可视化流程编排、参数配置、数据预览、任务状态展示和模型产物管理。系统前端统一采用 Vue 技术栈，推荐技术路线为：

- Vue 3；

- Vue Flow 作为画布基础组件；

- Element Plus 作为后台管理 UI；

- ECharts 用于训练曲线和指标可视化；

- Pinia 用于前端状态管理；

- Vue Router 用于页面路由管理；

- WebSocket / SSE 用于训练日志实时展示。

### 4.2 后端编排层

后端负责任务编排、流程解析、参数校验、任务调度和状态管理。系统后端统一采用 Flask 技术栈，推荐技术路线为：

- Flask 作为统一后端 API 服务；

- Flask Blueprint / Flask-RESTful 组织业务接口；

- SQLAlchemy 负责数据库访问；

- Marshmallow / Pydantic 负责请求参数和节点 Schema 校验；

- Celery / RQ / 自研任务队列用于训练任务调度；

- Redis 作为消息队列和任务状态缓存；

- PostgreSQL / MySQL 作为元数据数据库；

- MinIO 作为数据集和模型产物存储；

- Flask-SocketIO / SSE 负责训练日志实时推送；

- Docker SDK 负责对接 Docker Swarm，创建、查询和管理训练任务容器。

### 4.3 训练适配器层

训练适配器层是系统核心，负责将画布流程转换为具体训练框架能够识别的配置和命令。

需要建设以下适配器：

- YOLO Adapter：负责生成 YOLO 数据配置、训练参数和启动命令；

- OpenMMLab Adapter：负责生成 OpenMMLab config 文件、训练命令和评估命令；

- Transformers Adapter：负责生成文本模型训练参数和训练脚本；

- Export Adapter：负责将训练后的模型转换为 ONNX、TorchScript 等格式；

- Evaluation Adapter：负责统一收集不同框架输出的指标并转换为平台标准格式。

### 4.4 任务执行层

任务执行层负责真正运行训练任务。系统统一采用 Docker Swarm 作为集群调度与服务编排方式，通过 Swarm Service 或一次性训练任务容器承载模型训练作业。相比单机 Docker Compose，Docker Swarm 更适合多节点资源管理、服务副本管理、训练 Worker 横向扩展和集群化部署。

第一阶段执行方式：

- 每个训练任务由 Flask 后端提交到任务队列；

- 训练 Worker 从队列中获取任务，并在 Docker Swarm 集群中拉起独立训练容器；

- 训练任务使用独立工作目录和独立容器运行环境；

- 训练日志实时写入文件、标准输出或日志采集服务，并推送到前端；

- 训练产物统一写入 MinIO；

- 任务状态写入数据库；

- 训练失败时保存错误日志和中间状态；

- 通过 Docker Swarm 节点标签区分 CPU 节点、GPU 节点、NPU 节点和存储节点。

后续扩展方向：

- Docker Swarm 多节点资源池管理；

- 基于节点 label 的 GPU/NPU 训练任务调度；

- 多租户资源隔离；

- 分布式训练任务编排；

- 任务优先级队列；

- 训练任务排队和资源配额管理；

- Swarm Stack 方式统一部署平台服务。

### 4.5 数据与产物管理层

数据与产物管理层负责系统中的持久化资源，包括：

- 数据集文件；

- 标注文件；

- 数据集版本；

- 训练配置；

- 训练日志；

- 训练指标；

- checkpoint；

- 导出模型；

- 推理服务版本；

- 训练报告。

## 五、核心设计思想

### 5.1 统一 Pipeline IR

系统不应直接让画布节点绑定某一个具体训练框架，而应设计一层统一的 Pipeline IR，即训练流程中间表示。

画布流程首先转换为平台内部的统一训练流程描述，再由不同适配器转换为 OpenMMLab config、YOLO YAML、Transformers 参数或自定义训练脚本。

基本流程如下：

Canvas DAG
  ↓
Pipeline IR
  ↓
Framework Adapter
  ↓
具体训练配置与命令
  ↓
Training Job
  ↓
Metrics / Checkpoint / Model Artifact

这种设计可以避免前端和具体训练框架深度耦合，也便于后续扩展更多训练框架。

### 5.2 画布节点总体设计原则

画布不是简单的流程展示页面，而是训练任务的可视化编排入口。每一个节点都需要对应真实的数据对象、训练动作、评估动作或模型产物，节点之间的连线需要具备明确的输入输出类型约束。

节点设计需要遵循以下原则：

- 节点必须有明确的类型，例如数据节点、预处理节点、模型节点、训练节点、评估节点、导出节点和部署节点；

- 节点必须声明输入端口、输出端口和参数 Schema；

- 节点连线必须进行类型校验，禁止不兼容数据流连接；

- 节点参数必须可以保存、复用和版本化；

- 节点运行结果必须沉淀为平台可管理的 Artifact；

- 节点不能只做前端展示，必须能映射到后端 Pipeline IR；

- 画布流程必须能被后端完整解析、校验、执行和复现。

### 5.3 画布节点种类设计

系统画布节点建议按照训练生命周期划分为以下几大类。

#### 5.3.1 数据接入节点

数据接入节点负责将外部数据转换为平台内部可管理的数据集对象。该类节点是训练流程的起点。

建议包含：

- 本地上传数据集节点；

- MinIO 数据集节点；

- 图像文件夹数据集节点；

- YOLO 格式数据集节点；

- COCO 格式数据集节点；

- VOC 格式数据集节点；

- ImageFolder 图像分类数据集节点；

- CSV 文本数据集节点；

- JSONL 文本数据集节点；

- 序列标注数据集节点；

- 已注册数据集版本节点。

输出对象统一为 DatasetArtifact。不同任务的数据集需要带有不同的子类型，例如 DetectionDataset、ClassificationDataset、SegmentationDataset、TextClassificationDataset、TokenClassificationDataset。

#### 5.3.2 数据校验节点

数据校验节点负责检查数据集是否满足训练要求，避免训练任务启动后才失败。

建议包含：

- 数据完整性校验节点；

- 标注格式校验节点；

- 类别一致性校验节点；

- 图像尺寸统计节点；

- 标签分布统计节点；

- 文本字段校验节点；

- 空样本和坏样本检测节点；

- 训练/验证/测试集比例检查节点。

输出对象可以是 DatasetReportArtifact，也可以输出经过校验的数据集 DatasetArtifact。

#### 5.3.3 数据处理节点

数据处理节点负责对数据进行转换、清洗、划分和增强。

视觉任务建议包含：

- 数据集划分节点；

- 数据格式转换节点；

- 图像 Resize 节点；

- 图像 Normalize 节点；

- 图像增强节点；

- 类别重映射节点；

- 小样本过滤节点；

- COCO 转 YOLO 节点；

- YOLO 转 COCO 节点；

- 分割掩码格式转换节点。

文本任务建议包含：

- 文本清洗节点；

- 文本字段映射节点；

- 标签映射节点；

- Tokenizer 节点；

- 最大长度截断节点；

- 训练/验证/测试集划分节点；

- 类别不平衡处理节点。

输出对象仍然是新的 DatasetArtifact，且需要记录来源数据集、处理参数和处理版本。

#### 5.3.4 模型选择节点

模型选择节点负责选择基础模型、预训练模型或历史模型版本。

建议包含：

- YOLO 模型节点；

- OpenMMLab 图像分类模型节点；

- OpenMMLab 检测模型节点；

- OpenMMLab 分割模型节点；

- BERT 文本分类模型节点；

- BERT 序列标注模型节点；

- Sentence-BERT 向量模型节点；

- 自定义 PyTorch 模型节点；

- 平台历史模型版本节点；

- 外部预训练权重节点。

输出对象统一为 ModelArtifact 或 PretrainedModelArtifact。模型节点需要声明适配的任务类型，不能与不兼容训练节点连接。

#### 5.3.5 训练配置节点

训练配置节点负责维护训练超参数和训练策略，建议与训练节点解耦，使同一个训练节点可以复用不同配置。

建议包含：

- 基础训练参数节点；

- 优化器配置节点；

- 学习率策略节点；

- Batch Size 配置节点；

- Epoch 配置节点；

- 混合精度配置节点；

- 冻结层微调配置节点；

- Early Stop 配置节点；

- 多卡训练配置节点；

- 断点续训配置节点；

- 数据增强策略配置节点。

输出对象统一为 TrainConfigArtifact。该对象会被训练节点消费，并最终转换为 YOLO 参数、OpenMMLab config 或 Transformers Trainer 参数。

#### 5.3.6 训练执行节点

训练执行节点是真正触发模型训练的核心节点。

建议包含：

- YOLO 目标检测训练节点；

- YOLO 实例分割训练节点；

- YOLO 姿态估计训练节点；

- OpenMMLab 图像分类训练节点；

- OpenMMLab 目标检测训练节点；

- OpenMMLab 语义分割训练节点；

- BERT 文本分类训练节点；

- BERT 序列标注训练节点；

- Sentence-BERT 文本匹配训练节点；

- 自定义 PyTorch 训练节点。

训练执行节点通常需要三个输入：DatasetArtifact、ModelArtifact 和 TrainConfigArtifact。输出对象包括 TrainedModelArtifact、MetricArtifact、LogArtifact 和 CheckpointArtifact。

#### 5.3.7 评估节点

评估节点负责对训练后的模型进行统一评估。

建议包含：

- 图像分类评估节点；

- 目标检测评估节点；

- 语义分割评估节点；

- 文本分类评估节点；

- 序列标注评估节点；

- 混淆矩阵节点；

- PR 曲线节点；

- ROC 曲线节点；

- 样例推理评估节点；

- 模型对比评估节点。

输出对象统一为 MetricArtifact、EvaluationReportArtifact 或 VisualizationArtifact。

#### 5.3.8 模型导出节点

模型导出节点负责将训练后的模型转换为部署需要的格式。

建议包含：

- PyTorch checkpoint 导出节点；

- ONNX 导出节点；

- TorchScript 导出节点；

- TensorRT 导出节点；

- OpenVINO 导出节点；

- 模型压缩导出节点；

- 量化导出节点；

- 推理配置生成节点。

输出对象统一为 ModelArtifact 或 ExportedModelArtifact，并统一存储到 MinIO。

#### 5.3.9 模型注册节点

模型注册节点负责将训练产物纳入平台模型仓库。

建议包含：

- 模型注册节点；

- 模型版本创建节点；

- 最优模型选择节点；

- 模型元数据补全节点；

- 模型指标绑定节点；

- 模型标签管理节点。

输出对象为 RegisteredModelArtifact 或 ModelVersionArtifact。

#### 5.3.10 部署推理节点

部署推理节点负责将模型发布为可调用的推理服务。

建议包含：

- REST API 推理服务节点；

- 批量推理节点；

- 在线测试节点；

- 推理样例节点；

- 服务版本切换节点；

- 服务回滚节点；

- 服务下线节点。

输出对象为 DeploymentArtifact、InferenceEndpointArtifact 或 InferenceResultArtifact。

#### 5.3.11 控制流节点

控制流节点用于增强画布流程的灵活性。

建议包含：

- 条件判断节点；

- 分支节点；

- 合并节点；

- 失败重试节点；

- 人工确认节点；

- 参数选择节点；

- 多模型并行训练节点；

- 最优结果选择节点。

控制流节点不直接产生模型，但会影响 Pipeline DAG 的执行路径。

### 5.4 节点输入输出协议

每个画布节点都需要定义输入、输出和参数 Schema。系统通过 Schema 约束节点连接关系，避免用户将不兼容的节点错误连接。

例如 YOLO 目标检测训练节点：

{
  "node_type": "train.yolo.detect",
  "display_name": "YOLO 目标检测训练",
  "category": "train",
  "inputs": {
    "dataset": {
      "type": "DetectionDatasetArtifact",
      "required": true
    },
    "model": {
      "type": "YoloModelArtifact",
      "required": true
    },
    "train_config": {
      "type": "TrainConfigArtifact",
      "required": false
    }
  },
  "params_schema": {
    "epochs": "int",
    "batch": "int",
    "imgsz": "int",
    "device": "string",
    "workers": "int"
  },
  "outputs": {
    "checkpoint": "CheckpointArtifact",
    "model": "TrainedModelArtifact",
    "metrics": "MetricArtifact",
    "log": "LogArtifact"
  }
}

例如 BERT 文本分类训练节点：

{
  "node_type": "train.nlp.text_classification",
  "display_name": "BERT 文本分类训练",
  "category": "train",
  "inputs": {
    "dataset": {
      "type": "TextClassificationDatasetArtifact",
      "required": true
    },
    "model": {
      "type": "BertModelArtifact",
      "required": true
    },
    "train_config": {
      "type": "TrainConfigArtifact",
      "required": false
    }
  },
  "params_schema": {
    "max_length": "int",
    "epochs": "int",
    "learning_rate": "float",
    "batch_size": "int",
    "device": "string"
  },
  "outputs": {
    "checkpoint": "CheckpointArtifact",
    "model": "TrainedModelArtifact",
    "metrics": "MetricArtifact",
    "log": "LogArtifact"
  }
}

### 5.5 节点连接校验规则

画布连线时需要进行实时校验。校验规则包括：

- 数据类型校验：检测数据集不能连接到文本分类训练节点；

- 任务类型校验：分割模型不能连接到检测训练节点；

- 框架类型校验：YOLO 模型默认连接 YOLO 训练节点，OpenMMLab 模型连接 OpenMMLab 训练节点；

- 必填输入校验：训练节点必须具备数据集和模型输入；

- 参数合法性校验：batch size、epoch、learning rate 等必须满足合法范围；

- 资源校验：训练节点必须绑定可用 CPU/GPU/NPU 资源；

- 产物校验：导出节点必须接收已经训练完成的模型产物；

- DAG 校验：禁止形成循环依赖；

- 版本校验：数据集版本、模型版本和配置版本需要可追踪。

### 5.6 画布节点与后端执行映射

前端画布保存的是节点和连线，但后端执行不能直接依赖前端结构。后端需要将画布 DAG 转换为标准 Pipeline IR。

映射关系如下：

Vue Flow Node
  ↓
Canvas Node JSON
  ↓
Pipeline IR Node
  ↓
Adapter Task
  ↓
Docker Swarm Training Job
  ↓
Artifact 写入 MinIO

每个节点运行后都需要将结果写入 MinIO 或数据库：

- 大文件类产物写入 MinIO，例如数据集、checkpoint、导出模型、训练日志文件、评估报告文件；

- 元数据写入数据库，例如节点状态、任务状态、指标摘要、模型版本、MinIO 对象路径；

- 实时状态通过 Redis、WebSocket 或 SSE 推送给前端。

### 5.7 快速模式与高级模式并存

系统需要同时支持两类用户：

- 普通业务用户：只需要选择数据、模型和训练轮数，快速得到可用模型；

- 算法工程师：需要修改 backbone、loss、optimizer、scheduler、augmentation、batch size、学习率等高级参数。

因此系统应提供：

- 快速训练模板；

- 高级参数面板；

- 自定义配置文件编辑能力；

- 训练配置版本管理；

- 一键复现实验能力。

### 5.8 MinIO 统一对象存储设计

系统所有文件类资源统一进入 MinIO，不建议分散存储在训练节点本地磁盘。MinIO 中建议按项目、资源类型和版本组织对象路径。

建议路径结构如下：

/minio-bucket
  /projects/{project_id}/datasets/{dataset_id}/{version}/
  /projects/{project_id}/workflows/{workflow_id}/{version}/
  /projects/{project_id}/jobs/{job_id}/logs/
  /projects/{project_id}/jobs/{job_id}/checkpoints/
  /projects/{project_id}/jobs/{job_id}/metrics/
  /projects/{project_id}/models/{model_id}/{version}/
  /projects/{project_id}/exports/{export_id}/
  /projects/{project_id}/reports/{report_id}/

MinIO 中保存大文件，数据库中保存对应的 bucket、object_key、版本号、文件大小、hash、创建时间、关联任务和关联节点。这样可以保证训练任务在 Docker Swarm 不同节点上运行时，都能通过统一对象存储读取输入和写入产物。

## 六、阶段规划

## 第一阶段：基础框架与最小闭环建设

### 阶段目标

完成系统基础架构搭建，打通从数据上传、画布编排、训练启动、日志查看、指标展示到模型产物保存的最小闭环。

### 建设内容

- 搭建前端基础管理页面；

- 搭建画布拖拽组件；

- 设计节点基础数据结构；

- 搭建后端 API 服务；

- 搭建任务队列和 Worker；

- 搭建数据库和对象存储；

- 实现数据集上传与管理；

- 实现 YOLO 目标检测训练节点；

- 实现训练日志实时展示；

- 实现模型 checkpoint 保存；

- 实现训练指标展示；

- 实现训练任务状态管理。

### 交付物

- 系统基础原型；

- 画布流程编辑页面；

- 数据集管理页面；

- YOLO 目标检测训练闭环；

- 训练任务管理页面；

- 训练日志和指标展示页面；

- 模型产物管理页面。

### 验收标准

- 用户可以上传 YOLO 格式目标检测数据集；

- 用户可以在画布中拖拽数据节点、YOLO 训练节点和模型输出节点；

- 用户可以启动训练任务；

- 前端可以实时查看训练日志；

- 训练完成后可以查看指标和下载模型；

- 训练失败时可以查看错误日志。

## 第二阶段：多任务训练能力扩展

### 阶段目标

扩展 OpenMMLab 和 BERT/Transformers 训练能力，使系统覆盖图像分类、目标检测、语义分割和文本分类等核心任务。

### 建设内容

- 实现 OpenMMLab Adapter；

- 支持图像分类训练；

- 支持 MMDetection 目标检测训练；

- 支持 MMSegmentation 语义分割训练；

- 实现 Transformers Adapter；

- 支持 BERT 文本分类训练；

- 支持文本数据集上传、解析和预览；

- 支持不同任务的评估指标统一展示；

- 支持训练配置模板；

- 支持模型版本管理。

### 交付物

- OpenMMLab 视觉训练能力；

- BERT 文本分类训练能力；

- 多任务数据集管理；

- 多任务评估指标管理；

- 模型版本管理模块；

- 训练配置模板库。

### 验收标准

- 系统可以完成图像分类训练；

- 系统可以完成目标检测训练；

- 系统可以完成语义分割训练；

- 系统可以完成文本分类训练；

- 不同任务的训练指标可以统一展示；

- 每次训练均可沉淀为模型版本。

## 第三阶段：模型导出、部署和推理闭环

### 阶段目标

打通模型从训练到部署的闭环，使训练完成的模型可以导出、注册、测试和发布为推理服务。

### 建设内容

- 实现模型导出节点；

- 支持 ONNX 导出；

- 支持 TorchScript 导出；

- 支持模型注册；

- 建设模型仓库；

- 实现推理服务发布；

- 支持在线推理测试；

- 支持模型版本切换；

- 支持模型回滚；

- 支持推理 API 文档自动生成。

### 交付物

- 模型导出模块；

- 模型仓库；

- 推理服务管理页面；

- 在线推理测试页面；

- 模型版本发布与回滚能力。

### 验收标准

- 训练模型可以导出为 ONNX；

- 训练模型可以注册到模型仓库；

- 用户可以选择模型版本并发布为推理服务；

- 用户可以通过页面上传样例进行推理测试；

- 推理服务可以提供 REST API 调用。

## 第四阶段：高级训练能力与平台化增强

### 阶段目标

增强系统的训练效率、实验管理能力和平台化能力，使系统从训练工具升级为可持续使用的模型训练平台。

### 建设内容

- 支持单机多卡训练；

- 支持分布式训练扩展；

- 支持自动超参数搜索；

- 支持训练失败诊断；

- 支持数据质量分析；

- 支持类别不平衡检测；

- 支持训练报告自动生成；

- 支持模型对比分析；

- 支持模型蒸馏；

- 支持模型剪枝和量化；

- 支持多租户权限管理；

- 支持 GPU/NPU 资源配额管理。

### 交付物

- 高级训练配置能力；

- 实验管理模块；

- 自动训练报告；

- 模型压缩工具链；

- 资源调度和权限管理模块。

### 验收标准

- 用户可以对多个训练任务进行实验对比；

- 系统可以自动生成训练报告；

- 系统可以展示数据质量问题；

- 系统可以支持多用户、多任务并发训练；

- 系统可以按照资源配额限制训练任务。

## 七、推荐功能模块拆分

### 7.1 用户与权限模块

- 用户登录；

- 角色权限；

- 项目空间；

- 数据集权限；

- 模型权限；

- 训练任务权限。

### 7.2 项目管理模块

- 项目创建；

- 项目成员管理；

- 项目数据集管理；

- 项目模型管理；

- 项目训练记录管理。

### 7.3 数据集管理模块

- 数据集上传；

- 数据集预览；

- 数据集格式校验；

- 数据集版本管理；

- 数据集统计分析；

- 数据集划分；

- 数据格式转换。

### 7.4 画布编排模块

- 节点库；

- 节点拖拽；

- 节点连线；

- 节点配置；

- 流程校验；

- 流程保存；

- 流程运行；

- 流程版本管理。

### 7.5 训练任务模块

- 任务创建；

- 任务排队；

- 任务启动；

- 任务暂停；

- 任务终止；

- 任务重试；

- 断点续训；

- 任务日志；

- 任务指标；

- 任务产物。

### 7.6 模型管理模块

- 模型注册；

- 模型版本；

- 模型指标；

- 模型文件；

- 模型导出；

- 模型对比；

- 模型发布；

- 模型回滚。

### 7.7 部署推理模块

- 推理服务创建；

- 推理接口管理；

- 在线测试；

- 服务状态监控；

- 服务版本切换；

- 服务停止和删除。

## 八、关键技术难点与解决思路

### 8.1 不同训练框架配置不统一

难点：OpenMMLab、YOLO、Transformers 的配置方式不同，训练入口不同，日志格式和指标格式也不同。

解决思路：设计统一 Pipeline IR 和 Framework Adapter，通过适配器将平台统一配置转换为不同框架的训练配置和命令。

### 8.2 数据格式复杂

难点：不同任务的数据格式差异较大，例如 YOLO、COCO、VOC、ImageFolder、CSV、JSONL 等。

解决思路：建设数据格式转换和校验模块，内部统一为平台标准 DatasetArtifact，并保留原始格式元数据。

### 8.3 画布流程和真实训练任务的一致性

难点：画布看起来可运行，不代表后端训练一定能运行。

解决思路：在任务提交前进行 DAG 校验、节点 Schema 校验、资源校验、数据格式校验和参数合法性校验。

### 8.4 训练任务资源隔离

难点：多个训练任务可能同时占用 GPU、CPU、内存和磁盘资源。

解决思路：第一阶段通过 Worker 队列限制并发；后续接入 Kubernetes 或资源调度服务，实现 GPU/NPU 资源配额和任务排队。

### 8.5 训练日志与指标统一

难点：不同框架日志格式不同，指标输出路径不同。

解决思路：每个 Adapter 负责解析自身框架日志和结果文件，并统一转换为平台 MetricArtifact。

### 8.6 模型导出兼容性

难点：不同模型导出 ONNX 或 TensorRT 时可能存在算子兼容问题。

解决思路：第一阶段只支持主流模型模板的稳定导出；高级模型导出需要增加导出校验、推理一致性测试和错误提示。

## 九、推荐开发顺序

建议按照以下顺序推进：

- 先完成系统基础框架；

- 再完成数据集管理；

- 再完成 YOLO 目标检测闭环；

- 再抽象 Pipeline IR；

- 再接入 OpenMMLab；

- 再接入 BERT/Transformers；

- 再做模型导出；

- 再做模型仓库；

- 再做推理服务发布；

- 最后做高级训练、资源调度和自动优化能力。

原因是 YOLO 训练入口简单，最适合作为第一个打通训练闭环的能力。等闭环跑通后，再扩展 OpenMMLab 和 BERT，可以显著降低整体研发风险。

## 十、项目里程碑建议

### 里程碑一：基础平台原型

完成内容：

- 用户登录；

- 项目管理；

- 数据集上传；

- 画布基础编辑；

- 训练任务列表；

- 日志展示；

- MinIO 文件管理。

结果：平台具备基础操作入口。

### 里程碑二：YOLO 训练闭环

完成内容：

- YOLO 数据集校验；

- YOLO 训练节点；

- YOLO 训练任务执行；

- 训练日志回传；

- mAP 指标展示；

- best.pt 模型保存。

结果：用户可以完成目标检测模型训练。

### 里程碑三：OpenMMLab 视觉任务扩展

完成内容：

- 图像分类训练；

- 目标检测训练；

- 语义分割训练；

- OpenMMLab config 自动生成；

- 视觉任务指标统一展示。

结果：系统具备较完整的视觉模型训练能力。

### 里程碑四：BERT 文本任务扩展

完成内容：

- 文本数据集上传；

- 文本分类训练；

- 文本分类指标展示；

- BERT 模型 checkpoint 管理；

- 文本推理测试。

结果：系统从视觉训练扩展到 NLP 小模型训练。

### 里程碑五：模型导出与部署

完成内容：

- ONNX 导出；

- 模型注册；

- 推理服务发布；

- 在线推理测试；

- API 调用示例生成。

结果：形成训练到部署的端到端闭环。

### 里程碑六：平台化增强

完成内容：

- 多用户权限；

- 资源配额；

- 实验对比；

- 训练报告；

- 任务失败诊断；

- 模型压缩和量化。

结果：系统具备平台化、工程化和可持续扩展能力。

## 十一、人员分工建议

### 前端方向

- 画布编辑器开发；

- 节点配置面板；

- 数据集管理页面；

- 训练任务页面；

- 指标可视化页面；

- 模型管理页面；

- 推理测试页面。

### 后端方向

- API 服务；

- 用户与权限；

- 项目管理；

- 数据集管理；

- Pipeline IR；

- 任务调度；

- Worker 执行器；

- 日志与状态管理；

- 模型产物管理。

### 算法/训练方向

- YOLO 训练适配器；

- OpenMMLab 训练适配器；

- Transformers 训练适配器；

- 数据格式转换；

- 指标解析；

- 模型导出；

- 推理服务封装。

### 运维方向

- Docker Compose 环境；

- 镜像管理；

- GPU/NPU 环境配置；

- MinIO、Redis、数据库维护；

- 训练任务资源监控；

- 后续 Kubernetes 迁移。

## 十二、第一版推荐技术栈

### 前端

- Vue 3；

- Vue Flow；

- Element Plus；

- ECharts；

- Pinia；

- Vue Router；

- WebSocket / SSE。

### 后端

- Flask；

- Flask Blueprint / Flask-RESTful；

- Celery；

- Redis；

- PostgreSQL 或 MySQL；

- MinIO；

- SQLAlchemy；

- Marshmallow / Pydantic 用于参数校验；

- Docker SDK 用于对接 Docker Swarm 训练任务；

- Flask-SocketIO / SSE 用于日志实时推送。

### 训练框架

- PyTorch；

- Ultralytics YOLO；

- OpenMMLab；

- Hugging Face Transformers；

- ONNX Runtime；

- TensorBoard 或自研指标采集。

### 部署方式

第一阶段建议直接采用 Docker Swarm：

- Vue 前端服务容器；

- Flask API 服务容器；

- Worker 训练执行容器；

- Redis 服务容器；

- 数据库服务容器；

- MinIO 服务容器；

- Docker Registry 镜像仓库；

- Nginx 网关服务；

- Swarm Stack 统一部署文件。

后续可扩展：

- 基于 Docker Swarm 节点标签的 GPU/NPU 调度；

- 基于 Swarm overlay network 的多节点服务通信；

- 基于 Swarm secrets/configs 的密钥和配置管理；

- MLflow 或自研实验管理；

- 模型训练镜像版本管理；

- 多租户资源配额管理。

## 十三、数据库核心表设计建议

第一版建议至少包含以下核心表：

- user：用户表；

- project：项目表；

- dataset：数据集表；

- dataset_version：数据集版本表；

- workflow：画布流程表；

- workflow_version：画布流程版本表；

- training_job：训练任务表；

- training_log：训练日志表；

- metric：训练指标表；

- model：模型表；

- model_version：模型版本表；

- model_artifact：模型产物表；

- deployment：部署服务表；

- inference_record：推理记录表。

## 十四、近期优先级建议

近期最优先推进以下内容：

- 明确节点协议和 Pipeline IR；

- 先实现 YOLO 目标检测闭环；

- 做出可演示的画布训练流程；

- 建好数据集管理和模型产物管理；

- 打通训练日志实时回传；

- 再扩展 OpenMMLab 和 BERT。

不要一开始就追求任务类型全覆盖，否则系统容易变成大量训练脚本的堆叠，缺少统一架构。第一版的关键目标是证明：画布流程可以被稳定转换为真实训练任务，并且训练结果可以被平台统一管理。

## 十五、项目风险与控制措施

### 风险一：功能范围过大

控制措施：先做 YOLO 目标检测闭环，再逐步扩展，不要同时开发所有模型类型。

### 风险二：训练框架适配复杂

控制措施：通过 Adapter 层隔离不同框架差异，平台只认统一 Pipeline IR。

### 风险三：数据格式混乱

控制措施：建立 DatasetArtifact 标准对象和数据格式校验机制。

### 风险四：训练任务不稳定

控制措施：训练任务独立工作目录、日志完整保存、失败状态可追踪、支持重试和断点续训。

### 风险五：画布只是形式化展示

控制措施：画布必须绑定真实 DAG、真实参数 Schema 和真实任务执行逻辑，而不是只做流程展示。

## 十六、总结

本项目具备较强的可落地性。合理的建设路径不是直接开发一个“大而全”的训练平台，而是先通过 YOLO 目标检测任务打通数据、画布、训练、日志、指标和模型产物的最小闭环，再逐步扩展 OpenMMLab 视觉任务、BERT 文本任务、模型导出和推理部署能力。

系统的核心价值在于将分散的训练框架、数据格式、模型配置、训练任务和部署产物统一到一个可视化、可编排、可复现、可管理的平台中，使行业小模型训练从脚本驱动转变为流程驱动和平台驱动。

最终系统应形成以下能力闭环：

数据接入 → 数据校验 → 数据处理 → 模型选择 → 训练配置 → 任务执行 → 指标评估 → 模型导出 → 模型注册 → 服务发布

该系统可以作为训练分系统的核心建设内容，后续可继续扩展到多模态训练、自动训练优化、资源调度、模型压缩和企业级模型资产管理。